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CARTERA Y CRITERIOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
PARA LA PRIMERA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS - ASIGNACIÓN 060 
“PLANES ESPECIALES DE ZONAS EXTREMAS”
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FECHA: 30 de junio de 2026

I. RESUMEN EJECUTIVO 
La presente minuta detalla los fundamentos y procedimientos aplicados para la primera distribución de recursos de la Asignación 060, correspondiente a los "Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas" (PEDZE). Tras el ajuste presupuestario realizado mediante el Decreto N°374/2026, el marco disponible se fijó en M$68.507.391. A través de un proceso de análisis liderado por SUBDERE en coordinación con DIPRES, se ha determinado una cartera inicial a financiar por un total de M$48.849.518, priorizando la continuidad de obras, la coherencia con la Política Nacional de Zonas Extremas y la eficiencia en el gasto público.


CRITERIOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN 2026
Para garantizar que la distribución de los M$48.849.518 responda a criterios objetivos y verificables, se establecieron los siguientes pilares de evaluación:
1. Financiamiento previamente comprometido bajo la Asignación 060.
Se aplicó un filtro de selectividad técnica donde solo fueron elegibles aquellas iniciativas que tuvieran financiamiento previamente comprometido bajo la Asignación 060. Este criterio asegura que la asignación responda a la planificación de largo plazo definida para estos planes por los Gobiernos Regionales y aprobada por sus respectivos Consejos Regionales (CORE).
2. Continuidad de la inversión PEDZE 1
Bajo el principio de responsabilidad fiscal, se financió proyectos derivados del PEDZE 1 (iniciados bajo los decretos de 2014 y 2015). El objetivo principal es evitar la paralización de obras que presentan avances físicos significativos y dar continuidad financiera a contratos vigentes y compromisos adquiridos, por otra parte, maximiza el impacto de la inversión ya realizada.
3. Impulso a la Nueva Generación de Planes - PEDZE 2
Paralelamente, la distribución contempla recursos para dinamizar el PEDZE 2, los cuales han sido formulados o actualizados bajo el nuevo estándar del Decreto N°43. Esto permite iniciar el ciclo de reducción de brechas en nuevas áreas identificadas en los diagnósticos regionales más recientes.


IV. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (SUBDERE - DIPRES)
El análisis para la distribución no se limitó solo a la pertinencia técnica, sino que integró una evaluación de gestión realizada en conjunto por SUBDERE y DIPRES:
1. Capacidad de Ejecución y Gasto Histórico
· Se analizó el comportamiento del gasto del año anterior de cada Gobierno Regional. Este indicador de desempeño es crucial para determinar si el monto solicitado es coherente con la capacidad operativa del GORE para devengar recursos en el ejercicio vigente.
2. Evaluación de Disponibilidad y Solicitud
· Se contrastaron los requerimientos financieros de cada región con la disponibilidad presupuestaria total de la Asignación 060.
· Se consideró el historial de presupuestos entregados en años anteriores para evitar acumulaciones de saldos no ejecutados y garantizar una distribución equitativa basada en necesidades reales de caja.
Cabe señalar que la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) junto a DIPRES efectuaron este proceso sobre la base de los requerimientos presentados por cada Gobierno Regional. 
En consecuencia, tras el análisis técnico, administrativo y financiero de cada una de las solicitudes regionales se determinó la primera distribución de los recursos correspondientes a esta asignación que se detalla a continuación.


V. CONCLUSIONES Y RESULTADOS DE LA ASIGNACIÓN
La primera distribución de los recursos de la Asignación 060, correspondiente a los "Planes de Zonas Extremas", se ha realizado bajo criterios alineados con la Política Nacional sobre Zonas Extremas. Este proceso permitió priorizar iniciativas técnicamente viables y coherentes con los planes vigentes, garantizando tanto la continuidad de los proyectos en ejecución como el impulso de los nuevos planes. 
	Región de Arica y Parinacota

	Nombre iniciativa
	Costo total M$
	Monto ejecutado M$
	Monto 1ª distribución 2026 M$

	Construcción Museo Antropológico San Miguel Azapa, Región de Arica y Parinacota.
	37.227.330
	1.033.539
	1.906.803

	Mejoramiento de servicios estudiantiles universitarios, Región de Arica y Parinacota.
	16.226.670
	466

	1.093.197

	TOTAL
	53.454.000
	1.034.005
	3.000.000



	Región de Tarapacá

	Nombre iniciativa
	Costo total M$
	Monto ejecutado M$
	Monto 1ª distribución 2026 M$

	Reposición con relocalización y equipamiento del Servicio Médico Legal de Iquique.
	2.600.000
	0
	50.000


	Construcción Terminal de Buses, Pozo Almonte.
	90.000
	0
	45.000

	Construcción de la Estación de Investigación y Desarrollo en el Tamarugal, de la Universidad de Tarapacá.  Región de Tarapacá.
	115.000

	0
	55.000

	Construcción Depósito Arqueológico Región de Tarapacá.
	350.000

	0
	90.000

	Programa para habilitar Campus Alto Hospicio, UNAP.
	1.850.000
	0
	650.000

	TOTAL
	5.005.000
	0
	890.000



	Región de Los Lagos

	Nombre iniciativa
	Costo total M$
	Monto ejecutado M$
	Monto 1ª distribución 2026 M$

	Mejoramiento Ruta 235-CH sector V. S. Lucia-P. Ramírez, Provincia de Palena.
	51.850.682
	13.369.891
	500.000

	Construcción camino Ruta W-807, sector Pte. Negro-Pte. Aquellas, Chaitén.
	17.126.558
	4.059.796
	3.369.453

	Mejoramiento Hospital de Chaitén.
	35.204.936
	9.817.932
	11.957.596

	TOTAL
	104.182.176
	27.247.619
	15.827.049



	Región de Aysén

	Nombre iniciativa
	Costo total M$
	Monto ejecutado M$
	Monto 1ª distribución 2026 M$

	Construcción infraestructura fundacional Universidad de Aysén.
	35.836.759
	0
	1.800.000

	Reposición Escuela Diferencial España.
	21.741.930
	0
	88.454

	Construcción Terminal de Buses de Puerto Aysén.
	6.480.642
	0
	1.800.000

	Reposición Puente Gran Pangal Ruta X-544 Puerto Aysén.
	472.822
	372.060
	100.762

	Reposición Escuela Diferencial Despertar.
	12.679.677
	471.478
	213.253

	Construcción infraestructura Cueva de las Manos, sector Jeinimeni, Parque Nacional Patagonia.
	4.974.869
	2.217.749
	130.000

	TOTAL
	82.186.699
	3.061.287
	4.132.469



	Región de Magallanes y Antártica Chilena

	Nombre iniciativa
	Costo total M$
	Monto ejecutado M$
	Monto 1ª distribución 2026 M$

	Construcción Infraestructura Portuaria Multipropósito en Puerto Williams - Obras Marítimas.
	34.589.342
	20.599.342
	7.748.089

	Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir- Onaissin, tramo I, Provincia de Tierra del Fuego (km 11 a  km 43).
	36.616.742
	19.330.464
	8.101.911

	Construcción y habilitación Biblioteca y Archivo Regional, Punta Arenas.
	29.106.877
	15.479.434
	9.150.000

	TOTAL

	100.312.961
	55.409.240
	25.000.000
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